6. Cronograma

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): Alvarado Gutiérrez José Carlos     TT No.: 2027-A031

Título del TT: Aplicación web de órdenes de servicio para gestión de Tickets enfocada al área administrativa de ESCOM

| Actividad | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iteración 1: Prototipo base (Autenticación y registro) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos (usuarios, roles, tickets) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Iniciar Sesión (CU-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Consultar Ticket (CU-02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales iniciales y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación TT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 3: Seguimiento y control de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del control de acceso basado en roles (RBAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de permisos por áreas de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de acceso y seguridad del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 4: Gestión documental y catálogos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del catálogo de Usuarios (CU-06 a CU-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del catálogo de Áreas (CU-11 a CU-14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del módulo de gestión documental (CU-03 a CU-05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del módulo de Documentos y Catálogos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 5: Búsqueda avanzada y consolidación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración general de los módulos del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales integrales y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica y entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación TT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Cronograma

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): San Agustín Alcivar Ricardo     TT No.: 2027-A031

Título del TT: Aplicación web de órdenes de servicio para gestión de Tickets enfocada al área administrativa de ESCOM

| Actividad | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iteración 1: Prototipo base (Registro y consulta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de casos de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces (Mockups) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Crear Ticket y Editar Ticket (CU-15, CU-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales iniciales del prototipo base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación TT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 2: Asignación y control de estados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del flujo de asignación de órdenes de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Reasignar Ticket (CU-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del control de estados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del flujo de asignación y ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 3: Seguimiento y control de acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Responder Ticket e historial de respuestas (CU-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del módulo de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iteración 5: Búsqueda avanzada y consolidación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Buscar Ticket e Imprimir Ticket (CU-19, CU-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de búsqueda y filtrado de órdenes de servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración general de los módulos del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales integrales y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación TT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |